ANÁLISIS DE CAMBIO – MODELO C

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:	ID:
CountApp	Accesibilidad mejorada	SolCmb-0008
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:	Fecha:
Sergio Lago	sergio.lago.besada@rai.usc.es	15/03/2024
Descripción del cambio: / Accesibilidad de la aplicación para personas con discapacidades. Implementar recursos de ayuda para personas con discapacidades, teniendo en cuenta que los usuarios de la aplicación pertenecen a la tercera edad, y estos problemas no son de rara ocurrencia

Análisis del cambio
Autoridad de control:	A.G.F
Estimación del coste económico:	4.000€
Estimación del alcance:	Nuevo requisito no funcional (NFT-0009)
Comentarios adicionales:
Estado:	Solicitado y analizado

	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
1ª Iteración	5	5	5	8
2ª Iteración
3ª Iteración
Estimación del coste temporal			5,5 jornadas