ANÁLISIS DE CAMBIO – MODELO C

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:	ID:
CountApp	Buscador de actividades	AnlCmb-0003
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:	Fecha:
Pablo García	pablo.garcia.fuentes@rai.usc.es	14/03/2024
Descripción del cambio: / Debería de haber una funcionalidad de búsqueda de actividades, para que se puedan buscar actividades en función de su temática, las reseñas y la afinidad con el usuario.

Análisis del cambio
Autoridad de control:	Sergio Lago
Estimación del coste económico:	14.000€
Estimación del alcance:	Interno (FRQ-0003 Gestionar actividades)
Comentarios adicionales:
Estado:	Aceptado

	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
1ª Iteración	8	8	13	5
2ª Iteración
3ª Iteración
Estimación del coste temporal			8,33 jornadas