ANÁLISIS DE CAMBIO – MODELO C

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:	ID:
CountApp	Consultas a la BD más rápidas	SolCmb-0007
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:	Fecha:
Pablo Guerrica Echevarría	pablo.guerricaechevarria@rai.usc.es	15/03/2024
Descripción del cambio: / Se establece un tiempo máximo de respuesta a las consultas hechas a la base de datos. Cuando un usuario se registra, inicia sesión, edita su perfil o configura métodos de pago está consultando información en la BBDD. Para que la experiencia del usuario en el uso de la aplicación sea más fluida, se especifica un requisito para que las respuestas a estas consultas no excedan un tiempo máximo de 200 ms en llegar.

Análisis del cambio
Autoridad de control:	A.G.F
Estimación del coste económico:	32.000€
Estimación del alcance:	Nuevo requisito no funcional (NFR-0009)
Comentarios adicionales: / La aplicación del cambio propuesto implicaría, no solo un nuevo NFR, sino una mejora integral de la infraestructura actual de la empresa que obliga a asumir un sobrecoste desproporcionado.
Estado:	Rechazado

	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
1ª Iteración
2ª Iteración
3ª Iteración
Estimación del coste temporal			-