PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO – MODELO E

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:		Título del cambio:			ID:
CountApp		Crear justificantes de pago			PlnCmb-0004
Nombre del interesado:		E-mail de contacto:			Fecha:
Aarón García		aaron.garcia@rai.usc.es			14/03/2024
Descripción del cambio: / El subsistema de pagos debería tener una opción para crear justificantes de pago. De esta manera el usuario puede obtener un comprobante conforme ha saldado una deuda y poder obtener un recibo o similar con el fin de archivarlo para la gestión personal del interesado.
Departamento:	Pagos		Contacto Dpto.:	Extensión 648 pagos@capp.es
Plazo:			Personal responsable:
14/03/2024 – 19/03/2024			Sergio Lago
Estado:			Aceptado y en ejecución
Estimación del coste temporal:			5,16 jornadas
Prioridad (Rodear una):			1. Alta 2. Media 3. Baja