ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD Y CLASIFICACIÓN – MODELO D

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:		ID:
CountApp	Accesibilidad mejorada		SolCmb-0008
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:		Fecha:
Sergio Lago	sergio.lago.besada@rai.usc.es		15/03/2024
Descripción del cambio: / Accesibilidad de la aplicación para personas con discapacidades. Implementar recursos de ayuda para personas con discapacidades, teniendo en cuenta que los usuarios de la aplicación pertenecen a la tercera edad, y estos problemas no son de rara ocurrencia
Departamento:		Usuarios

Análisis del cambio
Autoridad de control:	A.G.F
Estimación del coste económico:	4.000€
Estimación del alcance:	Nuevo requisito no funcional (NFR-0009)
Comentarios adicionales:
Estado:	Aceptado y en ejecución
Estimación del coste temporal:	5,5 jornadas
Prioridad (Rodear una):	1. Alta 2. Media 3. Baja