PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO – MODELO E

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:		Título del cambio:			ID:
CountApp		Accesibilidad mejorada			SolCmb-0008
Nombre del interesado:		E-mail de contacto:			Fecha:
Sergio Lago		sergio.lago.besada@rai.usc.es			15/03/2024
Descripción del cambio: / Accesibilidad de la aplicación para personas con discapacidades. Implementar recursos de ayuda para personas con discapacidades, teniendo en cuenta que los usuarios de la aplicación pertenecen a la tercera edad, y estos problemas no son de rara ocurrencia
Departamento:	Usuarios		Contacto Dpto.:	usuarios@capp.es
Plazo:			Personal responsable:
18/03/2024 – 25/03/2024			A.G.F
Estado:			Aceptado y en ejecución
Estimación del coste temporal:			5,5 jornadas
Prioridad (Rodear una):			1. Alta 2. Media 3. Baja