ANÁLISIS DE CAMBIO – MODELO C

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:	ID:
CountApp	Crear justificantes de pago	AnlCmb-0004
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:	Fecha:
Aarón García	aaron.garcia@rai.usc.es	14/03/2024
Descripción del cambio: / El subsistema de pagos debería tener una opción para crear justificantes de pago. De esta manera el usuario puede obtener un comprobante conforme ha saldado una deuda y poder obtener un recibo o similar con el fin de archivarlo para la gestión personal del interesado.

Análisis del cambio
Autoridad de control:	Sergio Lago
Estimación del coste económico:	7.000€
Estimación del alcance:	Interno (FRQ-0002 Gestionar gastos)
Comentarios adicionales:
Estado:	Aceptado

	Participante 1	Participante 2	Participante 3	Participante 4
1ª Iteración	3	8	5	5
2ª Iteración
3ª Iteración
Estimación del coste temporal			5,16 jornadas