ASIGNACIÓN DE PRIORIDAD Y CLASIFICACIÓN – MODELO D

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:	Título del cambio:		ID:
CountApp	Buscador de actividades		PrclCmb-0003
Nombre del interesado:	E-mail de contacto:		Fecha:
Pablo García	pablo.garcia.fuentes@rai.usc.es		14/03/2024
Descripción del cambio: / Debería de haber una funcionalidad de búsqueda de actividades, para que se puedan buscar actividades en función de su temática, las reseñas y la afinidad con el usuario.
Departamento:		Actividades

Análisis del cambio
Autoridad de control:	Sergio Lago
Estimación del coste económico:	14.000€
Estimación del alcance:	Interno (FRQ-0003 Gestionar actividades)
Comentarios adicionales:
Estado:	Aceptado y en ejecución
Estimación del coste temporal:	8,33 jornadas
Prioridad (Rodear una):	1. Alta 2. Media 3. Baja