PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO – MODELO E

Descripción del cambio
Nombre del proyecto:		Título del cambio:			ID:
CountApp		Buscador de actividades			PrclCmb-0003
Nombre del interesado:		E-mail de contacto:			Fecha:
Pablo García		pablo.garcia.fuentes@rai.usc.es			14/03/2024
Descripción del cambio: / Debería de haber una funcionalidad de búsqueda de actividades, para que se puedan buscar actividades en función de su temática, las reseñas y la afinidad con el usuario.
Departamento:	Actividades		Contacto Dpto.:	Extensión: 84 / actividades@capp.es
Plazo:			Personal responsable:
14/03/2024 – 23/03/2024			Sergio Lago
Estado:			Aceptado y en ejecución
Estimación del coste temporal:			8,33 jornadas
Prioridad (Rodear una):			1. Alta 2. Media 3. Baja